# Decisão sobre número de contratados e etapas

## Decisão sobre número de contratados e etapas

1. Do número de contratados. Serão selecionadas até [Número máximo de propostas selecionadas] propostas. Cada selecionada celebrará um CPSI próprio, com valor máximo de [Valor máximo].

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 13, § 6º; Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 2º

2. Da justificativa. [Motivo do número de propostas]. O orçamento comporta o pagamento de todos os selecionados no cenário de maior gasto possível no exercício, conforme a declaração de adequação orçamentária.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 13, § 6º; Modelo de Termo de Referência do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), notas explicativas 2.0, vii, e 9.0

3. Das etapas. O teste terá as etapas abaixo. Cada uma tem meta, evidência de cumprimento, prazo e critério de remuneração. As etapas e o cronograma físico-financeiro irão para o Plano de Testes, anexo I do CPSI.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 6º; Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, I; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), item 1.2 e anexo I

Etapa 1: plano de trabalho e prova de conceito, em até [Prazo da etapa 1]. Se houver pagamento antecipado, ele se liga a esta etapa inicial.

Base: Manual do Contrato Público para Solução Inovadora (AGU, 2025), parte I, item 4.3; Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 7º e § 8º

Etapa 2: protótipo e validação em ambiente controlado, em até [Prazo da etapa 2].

Base: Manual do Contrato Público para Solução Inovadora (AGU, 2025), parte I, item 4.3

Etapa 3: piloto em ambiente real, em até [Prazo da etapa 3].

Base: Manual do Contrato Público para Solução Inovadora (AGU, 2025), parte I, item 4.3

Etapa 4: consolidação dos resultados e relatório final, em até [Prazo da etapa 4].

Base: Manual do Contrato Público para Solução Inovadora (AGU, 2025), parte I, item 4.3; Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, II

4. Dos critérios de remuneração. As etapas podem adotar critérios de remuneração distintos, entre os previstos no art. 14, § 3º, da LC 182/2021.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 3º; Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 6º

5. Da vigência. A soma das etapas cabe na vigência de 12 meses, prorrogável por até 12.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, caput

[Local e data]. [Autoridade competente].