# Quadro de metas e indicadores (anexo II da minuta do CPSI)

## Quadro de metas e indicadores. Anexo II do CPSI. Licitação [Número da licitação]

1. Este quadro contém as metas a atingir para validar o êxito da solução inovadora, os prazos de execução e os critérios objetivos de medição do desempenho, por indicadores. Integra o CPSI como anexo II, ao lado do Plano de Testes e cronograma físico-financeiro (anexo I) e da matriz de riscos (anexo III).

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, I; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), itens 1.3 e 9.6 e anexo II; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), item 1.5

2. Etapa 1, plano de trabalho e prova de conceito ([Prazo da etapa 1]). Meta: plano de trabalho aprovado e a solução processa [Casos reais da prova de conceito] casos reais com o desempenho mínimo do alvo. Indicador: aprovação formal e acurácia ou taxa de sucesso. Linha de base: [Linha de base da prova de conceito]. Alvo: [Alvo da prova de conceito]. Evidência: termo de aprovação e relatório de teste com registros e amostra auditada. Quem afere: fiscal técnico, com apoio do comitê técnico, se houver. Prazo de aferição: [Prazo de aferição].

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, I; Manual do Contrato Público para Solução Inovadora (AGU, 2025), parte I, item 4.3

3. Etapa 2, protótipo e validação em ambiente controlado ([Prazo da etapa 2]). Meta: a solução atinge o desempenho do alvo em ambiente controlado. Indicador: [Indicador do resultado], medido em ambiente controlado. Linha de base: [Linha de base do indicador]. Alvo: [Meta do indicador]. Evidência: relatório de validação com registros. Quem afere: fiscal técnico. Prazo de aferição: [Prazo de aferição].

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, I; Manual do Contrato Público para Solução Inovadora (AGU, 2025), parte I, item 4.3

4. Etapa 3, piloto em ambiente real ([Prazo da etapa 3]). Meta: melhora do indicador principal em ambiente real. Indicador: [Indicador do resultado]. Linha de base: [Linha de base do indicador]. Alvo: [Meta do indicador]. Evidência: medição comparativa antes e depois. Quem afere: fiscal técnico. Prazo de aferição: [Prazo de aferição das etapas 3 e 4].

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, I; Manual do Contrato Público para Solução Inovadora (AGU, 2025), parte I, item 4.3

5. Etapa 4, consolidação dos resultados e relatório final ([Prazo da etapa 4]). Meta: Relatório de Conclusão recebido. Indicador: recebimento definitivo. Linha de base: não se aplica. Alvo: recebimento sem ressalva. Evidência: termo de recebimento definitivo. Quem afere: gestor do contrato. Prazo de aferição: [Prazo de aferição das etapas 3 e 4].

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, I; Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, II

Escolha uma (Margem de tolerância):

A) 6. Não há margem de tolerância: a meta é cumprida quando o indicador atinge o alvo.

B) 6. Cada indicador tem margem de tolerância de [Margem de tolerância por indicador]. Resultado dentro da margem conta como meta cumprida.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, I

7. Metodologia de aferição: [Método de aferição das metas]. A entrega de cada etapa gera recebimento provisório pelos fiscais e recebimento definitivo pelo gestor do contrato. Divergências serão resolvidas por [Solução de divergências]. Outros mecanismos de avaliação podem ser usados junto com este quadro.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, I; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), itens 9.6.1, 9.6.2 e 10.1 a 10.5

8. Cada etapa tem o valor e o critério de remuneração do cronograma físico-financeiro negociado. A remuneração variável de incentivo, se houver, só é paga com a meta alcançada. Quando a meta não for atingida por risco tecnológico ou outro fator alheio à vontade da contratada, não há glosa no pagamento, salvo a perda da remuneração variável de incentivo vinculada à meta.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 5º; Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 6º; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), cláusulas 11.16 e 11.17

8.1 Também não se aplica sanção quando o descumprimento da meta decorrer do risco tecnológico ou de outro fator alheio à vontade da contratada, considerada a incerteza do processo de inovação.

Base: Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), cláusula 15.8; Manual do Contrato Público para Solução Inovadora (AGU, 2025), parte I, item 6.2

9. As metas e os prazos deste quadro podem ser ajustados na negociação com os selecionados. Na execução, o quadro pode ser alterado por apostilamento, com anuência prévia da contratada, desde que não mude o corpo do contrato; a mudança que alcance o corpo do contrato exige termo aditivo.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 13, § 9º; Modelo de Edital do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), item 7.2, I; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), item 14.3